# 企业消防小程序 + 管理后台 — 项目建设方案

文档编号：FS-PROP-001
版本：V3.1

## 一、项目概述

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 微信小程序 + Web 管理后台 |
| 目标用户 | 企业总部、企业子公司、企业员工 |
| 核心业务 | ① 消防报修工单；② 员工消防培训（答题） |
| 权限模式 | 企业/员工使用前需提交「开通权限工单」，管理后台审批通过后可用 |
| 交付方式 | 一次性交付全部功能，统一验收、统一上线 |

配套文档：

- 需求确认单-业务规则

- 需求确认单-产品体验

- 需求确认单-合规与安全

- 项目范围确认书

- 上线配合清单

## 二、建设内容

### 2.1 用户与组织

- 组织关系：总部 → 子公司 → 员工

- 登录方式：微信授权登录，员工绑定所属企业

- 权限开通流程：

  - 企业管理员发起「开通申请」（子公司或员工）

  - 管理后台审批（通过/驳回 + 备注）

  - 审批通过后，对应人员可使用系统

### 2.2 消防报修

- 提交报修：故障描述、位置、联系人、电话、现场照片

- 工单流转：待受理 → 处理中 → 已完成 → 已关闭

- 按权限查看工单：总部可看下属单位，子公司仅看本司

- 管理后台受理、派单、更新进度、完结

- 微信消息提醒工单状态变更

### 2.3 消防培训

- 管理后台维护题库（单选/多选/判断）、发布培训任务

- 员工在小程序答题，查看得分与是否通过

- 留存培训记录与答题明细

- 培训通过后生成电子证书（PDF/图片）

### 2.4 管理后台

- 角色：超级管理员、平台运营、企业管理员

- 数据看板：报修量、培训完成率等

- 企业管理、权限审批、报修处理、培训管理

- 数据导出、操作日志

### 2.5 系统要求

- 部署在国内云服务器，数据存储在境内

- 全站 HTTPS 安全访问

- 支持微信登录与消息通知

## 三、待确认事项

以下事项请详见各确认单，立项前建议逐项确认：

| 类别 | 编号 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 业务规则 | B-01 ~ B-10 | 数据权限、报修规则、培训规则等 |
| 产品体验 | P-01 ~ P-05 | 界面风格、通知方式、看板等 |
| 合规安全 | C-01 ~ C-05 | 注册主体、隐私采集、数据留存等 |

### 可选扩展（不在本次建设范围）

| 编号 | 内容 |
| --- | --- |
| E-01 | 对接现有 HR/OA 系统 |
| E-02 | 对接外部消防维保系统 |
| E-03 | 在线支付 |
| E-04 | 支付宝/钉钉小程序 |
| E-05 | 视频课程培训 |

## 四、上线前配合事项

### 4.1 微信小程序

需准备： 营业执照、法人及管理员身份证、企业认证（300 元/年）、小程序名称/简介/Logo

建议类目： 商业服务 > 企业管理

### 4.2 域名与备案

| 事项 | 周期参考 | 费用参考 |
| --- | --- | --- |
| 域名注册 | 1~3 天 | 约 50~80 元/年 |
| 云服务器 | 即开 | 约 800~2000 元/年 |
| ICP 备案 | 7~20 工作日 | 免费 |
| 微信认证 | 1~5 天 | 300 元/年 |

详细配合事项见 06-上线配合清单。

## 五、交付内容

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 微信小程序 | 报修、培训、权限申请、个人中心 |
| Web 管理后台 | 企业管理、审批、报修、培训、看板 |
| 管理员操作手册 | 日常操作说明 |
| 验收文档 | 功能验收清单与测试报告 |

## 六、项目费用估算

### 6.1 计价说明

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 计价单位 | 1 人/天 = 1,200 元 |
| 费用计算 | 人天 × 1,200 元 |
| 报价范围 | 8 ~ 15 万元（根据确认单选项调整） |
| 含税说明 | 以下为标准方案参考价（含税），最终以合同约定为准 |

### 6.2 分项费用明细（标准方案）

| 序号 | 建设模块 | 主要需求内容 | 人天 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基础平台 | 系统架构、服务器部署、微信登录对接 | 6 | 7,200 |
| 2 | 组织管理 | 总部/子公司/员工三级组织、角色权限 | 7 | 8,400 |
| 3 | 权限开通工单 | 开通申请、审批流程、状态查询（B-01/B-02） | 5 | 6,000 |
| 4 | 消息通知 | 站内消息 + 微信订阅消息（P-03） | 4 | 4,800 |
| 5 | 消防报修·小程序 | 提交报修、照片上传、列表与详情（B-03） | 6 | 7,200 |
| 6 | 消防报修·后台 | 受理、派单、流转、处理备注 | 7 | 8,400 |
| 7 | 消防培训·题库 | 单选/多选/判断、Excel 导入（B-06/B-07） | 6 | 7,200 |
| 8 | 消防培训·答题 | 任务发布、在线答题、判分、记录（B-05） | 6 | 7,200 |
| 9 | 培训证书 | 通过后生成 PDF/图片证书（B-08） | 4 | 4,800 |
| 10 | 数据看板 | 报修量、培训完成率统计（P-05） | 5 | 6,000 |
| 11 | 管理后台 | 登录、各模块管理页面、权限控制 | 8 | 9,600 |
| 12 | 数据导出 | 报修/培训 Excel 导出（B-09） | 3 | 3,600 |
| 13 | 操作日志 | 审批、工单变更等关键操作记录（C-05 基础） | 2 | 2,400 |
| 14 | 小程序通用 | 个人中心、消息入口、界面框架（P-01 标准模板） | 5 | 6,000 |
| 15 | 联调测试 | 功能测试、真机测试、问题修复 | 6 | 7,200 |
| 16 | 项目管理 | 需求对接、文档交付、验收支持 | 4 | 4,800 |
|  | 合计（标准方案） |  | 84 | 100,800 |

标准方案总报价：约 10.1 万元（84 人/天）

### 6.3 可选增减项

在确认单中选择不同方案时，费用按下表增减：

| 序号 | 选项 | 触发条件 | 增减人天 | 增减费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 不做培训证书 | B-08 选「不需要证书」 | -4 | -4,800 |
| A2 | 不做数据看板 | P-05 选「不做看板」 | -5 | -6,000 |
| A3 | 仅站内消息 | P-03 不选订阅消息 | -2 | -2,400 |
| A4 | 全套 UI 定制设计 | P-01 选 C | +10 | +12,000 |
| A5 | 管理后台手机端适配 | P-02 选 C | +6 | +7,200 |
| A6 | 短信通知对接 | P-03 选短信 | +3 | +3,600 |
| A7 | 增强操作日志 | C-05 选 B | +3 | +3,600 |
| A8 | 完整数据看板 | P-05 选 B | +6 | +7,200 |
| A9 | 报修 SLA 超时提醒 | B-04 自定义纳入 | +4 | +4,800 |
| A10 | 维保单位第三方角色 | B-10 选需要 | +8 | +9,600 |

### 6.4 方案组合参考

| 方案 | 说明 | 人天 | 总费用（元） | 总费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精简方案 | 标准方案 - 证书 - 看板 | 75 | 90,000 | 9.0 |
| 标准方案（推荐） | 上表全部模块 | 84 | 100,800 | 10.1 |
| 增强方案 | 标准 + UI 定制 | 94 | 112,800 | 11.3 |
| 上限参考 | 标准 + UI 定制 + 完整看板 + 短信 | 103 | 123,600 | 12.4 |

总费用控制在 8 ~ 15 万 区间内：最低精简方案约 9 万；按需求叠加可选功能后最高不超过 15 万。

## 七、项目周期

预计从需求确认到正式上线约 2 ~ 3 个月（含备案审核，备案与开发并行）。

| 阶段 | 周期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求确认 | 第 1 周 | 确认需求并签署确认书 |
| 系统开发 | 第 2 ~ 8 周 | 完成全部功能开发 |
| 测试验收 | 第 9 ~ 10 周 | 功能测试与问题整改 |
| 备案上线 | 第 8 ~ 12 周（并行） | 备案、小程序审核并发布 |

备案审核（7~20 工作日）可与开发并行；若备案延迟，上线时间相应顺延。

## 八、交付物清单

- 可正常使用的微信小程序与管理后台

- 管理员操作手册

- 验收测试用例与测试报告

## 九、需甲方配合事项

| 事项 | 说明 |
| --- | --- |
| 需求确认 | 签署业务、产品、合规确认单及范围确认书 |
| 资质材料 | 提供营业执照等备案与注册材料 |
| 培训题库 | 按约定时间提供培训题目内容 |
| 隐私协议 | 提供或确认用户隐私政策文本 |
| 验收配合 | 安排人员参与功能验收 |

## 十、会议建议议程

- 确认 B-01 ~ B-10 业务规则

- 确认 P-01 界面风格与 P-03 消息通知

- 确认 C-01 注册与备案主体

- 确认 费用方案（标准/精简/增强，见第六节）

- 签署 项目范围确认书

- 启动 上线配合清单 中的材料准备

- 指定对接人：业务负责人 / 内容负责人 / 法务负责人