# 上线配合清单

项目名称：企业消防小程序 + 管理后台
文档编号：FS-LAUNCH-001
版本：V2.0

## 使用说明

本文档列出项目上线前 需甲方配合准备 的事项。备案审核通常需 7~20 个工作日，建议立项后尽快启动。

请在每项完成后勾选，并填写实际信息。

## 一、时间概览

| 事项 | 周期参考 |
| --- | --- |
| 域名注册与实名 | 1~3 天 |
| 云服务器购买 | 即开 |
| ICP 备案 | 7~20 工作日 |
| 微信小程序企业认证 | 1~5 天 |
| 小程序审核发布 | 3~7 工作日/次 |

## 二、域名购买

| 检查项 | 状态 | 实际信息 |
| --- | --- | --- |
| 选定云服务商（阿里云/腾讯云等） | [ ] |  |
| 注册域名 | [ ] | 域名：________________ |
| 完成域名实名认证 | [ ] | 完成日期：________ |
| 域名持有人与备案主体一致 | [ ] |  |

费用参考： 约 50~80 元/年

## 三、云服务器

| 检查项 | 状态 | 实际信息 |
| --- | --- | --- |
| 购买云服务器 | [ ] |  |
| 选择与备案同一云服务商及地域 | [ ] | 地域：________________ |

费用参考： 约 800~2000 元/年

注意： 备案要求域名解析到同一云服务商的境内服务器。

## 四、ICP 备案

### 4.1 需准备的材料

| 材料 | 状态 |
| --- | --- |
| 营业执照扫描件 | [ ] |
| 法人身份证正反面 | [ ] |
| 网站负责人身份证正反面 | [ ] |
| 网站负责人手机号（接收核验短信） | [ ] |

### 4.2 备案信息填写参考

| 项 | 建议填写 |
| --- | --- |
| 网站名称 | 企业消防管理系统（或贵司指定名称） |
| 网站内容 | 企业内部消防报修与培训管理 |
| 主体负责人 | 法人或授权员工 |

### 4.3 进度跟踪

| 阶段 | 状态 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 提交备案申请 | [ ] |  |
| 云服务商初审 | [ ] |  |
| 短信核验 | [ ] |  |
| 管局审核通过 | [ ] |  |
| 取得备案号 | [ ] | 备案号：________________ |

费用： 免费（由云服务商代办）

## 五、微信小程序注册与认证

### 5.1 注册

| 检查项 | 状态 | 实际信息 |
| --- | --- | --- |
| 在 mp.weixin.qq.com 注册小程序 | [ ] |  |
| 主体类型：企业 | [ ] | 公司名：________________ |
| 填写管理员信息（须微信实名） | [ ] |  |
| 上传 Logo、填写简介 | [ ] |  |
| 选择服务类目 | [ ] | 建议：商业服务 > 企业管理 |

### 5.2 企业认证

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 提交企业认证 | [ ] |
| 支付认证费 300 元/年 | [ ] |
| 认证通过 | [ ] |

### 5.3 需向承建方提供

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| 小程序 AppID | [ ] |
| 管理后台登录权限（如需协助配置） | [ ] |
| 隐私保护指引已填写 | [ ] |
| 隐私协议页面地址 | [ ] |

## 六、小程序提审与发布

| 检查项 | 状态 |
| --- | --- |
| 功能开发完成 | [ ] |
| 隐私协议、用户协议可访问 | [ ] |
| 提供测试账号说明（供审核使用） | [ ] |
| 提交微信审核 | [ ] |
| 审核通过并正式发布 | [ ] |

建议预留 2 次审核修改时间。

## 七、甲方需提供的材料汇总

| 序号 | 材料 | 用途 | 是否已准备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 小程序注册、ICP 备案 | [ ] |
| 2 | 法人身份证 | 备案核验 | [ ] |
| 3 | 管理员身份证 | 小程序管理员 | [ ] |
| 4 | 小程序名称/简介/Logo | 微信注册 | [ ] |
| 5 | 隐私政策文本 | 微信审核 | [ ] |
| 6 | 培训题库内容 | 系统录入 | [ ] |

## 八、分工说明

| 事项 | 甲方 | 承建方 |
| --- | --- | --- |
| 提供营业执照等材料 | ✓ |  |
| 域名/服务器购买与付款 | ✓ | 协助选型 |
| ICP 备案提交与核验 | ✓ | 协助填表 |
| 微信小程序注册认证 | ✓ | 协助配置 |
| 隐私协议文本 | ✓ | 可提供模板 |
| 系统开发与部署 |  | ✓ |
| 小程序提审配合 | 配合 | ✓ |

## 九、确认签字

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方负责人 |  |  |  |
| 承建方负责人 |  |  |  |

计划启动日期：________________
目标上线日期：________________