# 企业消防小程序 + 管理后台

甲方一次性交付需求确认与费用清单

文档用途：供甲方一次性确认本次交付哪些需求需要做、哪些不需要做，并明确对应开发成本、甲方需提供资料及额外付费成本。

费用口径：1 人/天 = 1,200 元；标准方案 84 人天，开发费用 100,800 元，约 10.1 万元。

填写说明：本项目为一次性交付，请甲方在“甲方选择”列中勾选做/不做/待定；选择做的需求纳入本次交付范围，选择不做的需求不包含在本次交付中。

甲方单位：____________________    确认日期：________年____月____日

# 一、本次标准需求清单

下表为标准方案内的开发需求。标准方案全部选择“做”时，合计 84 人天 / 100,800 元。部分基础项不建议取消，如甲方选择不做，需要重新确认项目范围。

| 序号 | 需求模块 | 需求说明 | 甲方选择 | 人天 | 开发费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目基础平台 | 系统架构、服务端基础、数据库、文件上传、微信登录基础对接、基础部署。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 6 | 7,200 | 基础能力，不建议取消；取消需重新定义项目范围。 |
| 2 | 组织管理 | 总部、子公司、员工三级组织；企业新增/编辑/启用/停用；员工归属。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 7 | 8,400 | 支撑数据权限和培训/报修范围。 |
| 3 | 权限开通工单 | 企业管理员发起子公司/员工开通申请；后台通过/驳回并备注；审批结果可查。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 5 | 6,000 | 需甲方确认首个企业管理员如何开通。 |
| 4 | 消息通知 | 站内消息 + 微信订阅消息；审批结果、工单状态变更、培训任务发布提醒。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 4 | 4,800 | 如仅做站内消息，可减少 2 人天/2,400 元。 |
| 5 | 消防报修-小程序端 | 提交报修、故障分类、紧急程度、位置、联系人、电话、最多 6 张现场照片、列表与详情。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 6 | 7,200 | 核心业务，建议保留。 |
| 6 | 消防报修-管理后台 | 工单受理、派单、处理备注、状态流转、完结/关闭、后台查询。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 7 | 8,400 | 需确认派单对象、已完成与已关闭的区别。 |
| 7 | 消防培训-题库管理 | 单选、多选、判断题维护；题干、选项、答案、分值、分类；Excel 批量导入。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 6 | 7,200 | 需甲方提供题库内容和导入模板确认。 |
| 8 | 消防培训-在线答题 | 培训任务发布、参训对象设置、在线答题、自动判分、最多 3 次、取最高分。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 6 | 7,200 | 默认 60 分及格；需确认多选题计分规则。 |
| 9 | 培训证书 | 员工通过培训后生成 PDF/图片证书；包含姓名、企业、任务、日期、证书编号。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 4 | 4,800 | 如不做，可减少 4 人天/4,800 元；需甲方确认模板。 |
| 10 | 数据看板 | 简易看板：报修总量、状态分布、培训完成率、培训通过率。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 5 | 6,000 | 如不做，可减少 5 人天/6,000 元；完整看板另加价。 |
| 11 | 管理后台 | 后台登录、菜单、权限控制、企业/用户/报修/培训/看板/日志等页面。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 8 | 9,600 | 基础后台能力，不建议取消。 |
| 12 | 数据导出 | 报修数据、培训记录、答题明细等 Excel 导出。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 3 | 3,600 | 建议保留，方便验收和日常统计。 |
| 13 | 操作日志 | 基础记录：管理员登录、权限审批、工单状态变更等关键操作。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 2 | 2,400 | 增强日志另加 3 人天/3,600 元。 |
| 14 | 小程序通用能力 | 首页、个人中心、我的消息、我的培训记录、通用页面框架和企业风格。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 5 | 6,000 | 标准企业风格；全套 UI 定制另加价。 |
| 15 | 联调测试 | 前后端联调、微信真机测试、核心流程测试、缺陷修复。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 6 | 7,200 | 上线前必须执行。 |
| 16 | 项目管理与交付文档 | 需求对接、进度协调、验收支持、管理员操作手册、测试报告。 | ☐ 做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 4 | 4,800 | 保障交付和验收闭环。 |
| 合计 | 标准方案 | 以上标准范围全部选择“做”时。 |  | 84 | 100,800 | 约 10.1 万元。 |

# 二、可选增减项

以下为标准方案基础上的可选增减项，请甲方按实际需要确认。负数表示从标准方案中扣减，正数表示额外增加开发成本。

| 编号 | 可选项 | 说明 | 甲方选择 | 增减人天 | 增减费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 不做培训证书 | 从标准方案中删除培训证书功能，仅保留培训记录。 | ☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 待定 | -4 | -4,800 | 选择后标准总价约 96,000 元。 |
| A2 | 不做数据看板 | 删除首页统计看板，仅保留列表查询。 | ☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 待定 | -5 | -6,000 | 选择后标准总价约 94,800 元。 |
| A3 | 仅站内消息 | 不做微信订阅消息，仅保留系统内消息列表。 | ☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 待定 | -2 | -2,400 | 微信订阅消息受用户授权影响，站内消息可兜底。 |
| A4 | 全套 UI 定制设计 | 按甲方品牌单独设计小程序主要页面，不只替换 Logo 和主色。 | ☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 待定 | +10 | +12,000 | 若甲方提供完整设计稿，可重新评估。 |
| A5 | 管理后台手机端适配 | 后台除电脑端外，适配手机浏览器访问。 | ☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 待定 | +6 | +7,200 | 标准方案只含电脑端 Web。 |
| A6 | 短信通知 | 审批、工单、培训等关键节点增加短信提醒。 | ☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 待定 | +3 | +3,600 | 短信服务费、短信签名、模板审核由甲方另行承担。 |
| A7 | 增强操作日志 | 增加敏感数据查看、导出等操作记录。 | ☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 待定 | +3 | +3,600 | 适合对审计要求较高的场景。 |
| A8 | 完整数据看板 | 多维度图表、自定义筛选、企业/时间/类型等统计维度。 | ☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 待定 | +6 | +7,200 | 在标准简易看板基础上增加。 |
| A9 | 报修 SLA 超时提醒 | 如 24 小时未受理/未处理时自动提醒相关人员。 | ☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 待定 | +4 | +4,800 | 需甲方确认响应时效规则。 |
| A10 | 维保单位第三方角色 | 第三方维保公司登录处理工单、更新进度。 | ☐ 需要 ☐ 不需要 ☐ 待定 | +8 | +9,600 | 标准方案默认由平台运营在后台处理。 |

# 三、明确不包含范围

以下内容默认不在标准方案范围内。若甲方希望本次纳入，请在表中勾选“本次做”，承建方将按对应增项或另行评估费用与周期。

| 编号 | 不包含内容 | 甲方选择 | 参考费用/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| O-01 | 外部消防维保系统对接 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 需另行评估 |
| O-02 | 维保单位第三方账号 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 若本次做，参考 A10：+9,600 元 |
| O-03 | 视频/文档课件培训 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 参考 E-05：2.0~3.5 万 |
| O-04 | 报修超时自动提醒 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 若本次做，参考 A9：+4,800 元 |
| O-05 | HR/OA 系统对接 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 参考 E-01：1.0~2.0 万 |
| O-06 | 在线支付 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 参考 E-03：0.8~1.5 万 |
| O-07 | 支付宝/钉钉小程序 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 参考 E-04：2.0~4.0 万 |
| O-08 | 等保测评 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 第三方测评费用另计 |
| O-09 | 短信/企业微信通知 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 短信参考 A6；企业微信需另评估 |
| O-10 | 全套 UI 定制设计 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 若本次做，参考 A4：+12,000 元 |

# 四、一次性交付可选扩展需求确认表

以下为标准方案外的可选扩展需求。甲方需在本次一次性交付前确认是否纳入；选择“不做”的内容不包含在本次交付范围。参考费用为粗略估算，最终以详细方案为准。

| 编号 | 扩展需求 | 需求说明 | 甲方选择 | 参考开发成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | HR/OA/单点登录对接 | 员工、组织自动同步，离职停用，SSO 登录。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 1.0~2.0 万 |
| E-02 | 外部消防维保系统对接 | 报修工单推送外部系统，维修进度回传。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 1.5~3.0 万 |
| E-03 | 在线支付 | 培训收费、维保付费等支付场景。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 0.8~1.5 万 |
| E-04 | 支付宝/钉钉小程序 | 除微信外增加其他小程序端。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 2.0~4.0 万 |
| E-05 | 视频课程培训 | 先学习视频/文档课件，再答题，记录学时。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 2.0~3.5 万 |
| E-06 | 消防巡检管理 | 定期巡检任务、扫码/GPS 打卡、巡检台账。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 2.5~4.0 万 |
| E-07 | 消防设备台账 | 灭火器/消防栓档案、二维码、有效期和年检提醒。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 2.0~3.5 万 |
| E-08 | 应急演练管理 | 演练计划、扫码签到、总结报告、参与率统计。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 1.5~2.5 万 |
| E-09 | 隐患随手拍 | 消防通道堵塞、安全出口锁闭等隐患上报与整改。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 1.0~2.0 万 |
| E-10 | 消防知识库/公告 | 制度文档、图文公告、政策传达。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 1.0~1.8 万 |
| E-11 | 监管报表导出 | 按监管部门格式导出统计报表。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 1.0~2.0 万 |
| E-12 | IoT 设备告警接入 | 烟感、温感等告警自动建单。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 3.0~5.0 万 |
| E-13 | 电子签章 | 证书、整改通知书加盖电子章。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 1.5~2.5 万 |
| E-14 | 部门/车间下级组织 | 从三级组织扩展到总部→子公司→部门/车间→员工。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 1.5~2.5 万 |
| E-15 | 地图/GPS 定位报修 | 自动定位或地图选点。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 0.8~1.5 万 |
| E-16 | 工单评价满意度 | 报修完成后用户评价服务质量。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 0.5~1.0 万 |
| E-17 | 数据可视化大屏 | 大屏展示报修、培训、巡检综合态势。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 2.0~3.5 万 |
| E-18 | 开放 API 接口 | 供第三方系统调用或同步数据。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 1.5~2.5 万 |
| E-19 | 企业微信深度集成 | 企业微信内使用、身份打通、消息推送。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 1.5~2.5 万 |
| E-20 | 多语言支持 | 中英文切换。 | ☐ 本次做 ☐ 不做 ☐ 待定 | 1.0~2.0 万 |

# 五、甲方需提供资料与配合事项

以下资料和事项会影响开发、备案、小程序审核和上线周期。建议立项后立即启动域名、服务器、备案和小程序认证。

| 序号 | 需提供/确认内容 | 用途 | 责任方 | 建议时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照扫描件 | 小程序注册、企业认证、ICP 备案 | 甲方提供 | 立项后尽快 |
| 2 | 法人身份证、管理员身份证、管理员手机号 | 备案核验、小程序管理员实名 | 甲方提供 | 立项后尽快 |
| 3 | 公司全称、统一社会信用代码、备案主体信息 | 小程序主体、备案主体一致性 | 甲方确认 | 立项后尽快 |
| 4 | 小程序名称、简介、Logo、服务类目 | 小程序注册、提审发布 | 甲方提供/确认 | 开发提审前 |
| 5 | 微信小程序 AppID、管理员授权 | 微信登录、订阅消息、提审配置 | 甲方提供 | 开发联调前 |
| 6 | 域名、云服务器、云账号权限 | 部署、备案、HTTPS 访问 | 甲方购买，可由承建方协助 | 立项后尽快 |
| 7 | 隐私政策、用户协议文本或审核意见 | 微信审核、个人信息合规 | 甲方法务确认 | 提审前 |
| 8 | 组织架构和初始员工清单 | 企业、子公司、员工初始化 | 甲方提供 | 开发/测试前 |
| 9 | 培训题库内容 | 题库导入、培训任务测试 | 甲方提供 Excel/Word | 立项后约定工作日内 |
| 10 | 证书模板信息 | 证书样式、Logo、落款、编号规则 | 甲方确认 | 证书开发前 |
| 11 | 消息通知场景确认 | 站内消息、微信订阅消息、短信模板 | 甲方确认 | 联调前 |
| 12 | 测试账号、验收人员、验收时间 | UAT 验收和问题确认 | 甲方安排 | 测试阶段 |

# 六、额外付费成本说明

下列费用不属于开发费用，通常由甲方直接支付给微信、云服务商或第三方服务商。金额可能随服务商政策变化，以实际账单为准。

| 序号 | 费用项 | 参考费用 | 承担方 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微信小程序企业认证 | 约 300 元/年 | 甲方支付给微信 | 每年认证费用，以微信官方实际收取为准。 |
| 2 | 域名注册 | 约 50~80 元/年 | 甲方支付给域名服务商 | 域名持有人建议与备案主体一致。 |
| 3 | 云服务器 | 约 800~2,000 元/年 | 甲方支付给云服务商 | 具体规格按访问量、图片存储和预算确认。 |
| 4 | ICP 备案 | 通常免费 | 甲方配合 | 备案审核周期通常 7~20 个工作日。 |
| 5 | 短信服务 | 按短信平台实际计费 | 甲方支付 | 仅在选择短信通知时产生。 |
| 6 | 对象存储/图片存储/CDN | 按实际用量计费 | 甲方支付 | 如现场照片较多，建议单独开通对象存储。 |
| 7 | SSL/HTTPS 证书 | 可选免费或付费证书 | 甲方支付或使用免费证书 | 全站 HTTPS 为上线要求。 |
| 8 | 等保测评/渗透测试 | 第三方报价 | 甲方支付给测评机构 | 标准方案不包含测评费用。 |
| 9 | 电子签章、地图、企业微信等第三方服务 | 按第三方实际收费 | 甲方支付 | 仅在选择相关扩展能力时产生。 |

# 七、甲方最终确认

| 确认项 | 甲方填写 |
| --- | --- |
| 本次选择方案 | ☐ 精简方案 ☐ 标准方案 ☐ 增强方案 ☐ 其他：________________ |
| 本次确认增减项 | ____________________________________________________________ |
| 确认开发人天 | ________ 人天 |
| 确认开发费用 | ________ 元（________ 万元） |
| 计划启动日期 | ________年____月____日 |
| 目标上线日期 | ________年____月____日 |
| 甲方项目负责人 | 姓名：____________ 签字：____________ 日期：____________ |
| 甲方业务负责人 | 姓名：____________ 签字：____________ 日期：____________ |
| 承建方项目负责人 | 姓名：____________ 签字：____________ 日期：____________ |

备注：本表确认后新增或变更的需求须书面确认，并按 1,200 元/人天或双方确认的单项报价另行计费；新增或变更需求可能影响项目周期和上线时间。